УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ УТОЧНЕНИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ

(изменение срока выполнения работ)

ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ № 143 от 24.12.2013 г.

«22» января 2014 г.

Заказчик, являющийся Организатором закупки – Исполнительный аппарат ОАО «Э.ОН Россия», (юридический адрес: 628406, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, 23 сооружение 34; почтовый адрес: г. Москва, Пресненская наб, д. 10, блок В), настоящим уведомляет об уточнении Технического задания на выполнение работ:

Многофакторное обследование комплекса гидротехнических сооружений, разработка декларации безопасности ГТС и выполнение заключения Государственной экспертизы декларации ГТС филиала «Яйвинская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия», в части срока проведения работ.

Срок выполнения работ: март – август 2014 г.

Пункт 8 «Этапы и сроки выполнения работ» Технического задания читать в следующей редакции:

8.1. Многофакторное обследование гидротехнических сооружений филиала «Яйвинская ГРЭС»:

Начало работ – 01 марта 2014 г. Окончание работ – 30 августа 2014 г.

8.2. Разработка Декларации безопасности ГТС и критериев безопасности ГТС филиала «Яйвинская ГРЭС»:

Начало работ – 01 марта 2014 г. Окончание работ – 15 мая 2014 г.

8.3. Заключение Государственной экспертизы Декларации безопасности ГТС филиала «Яйвинская ГРЭС»:

Начало работ – 16 мая 2014 г. Окончание работ 10 июля 2014 г.

Срок приема предложений до 15:00 (мск) «28» января 2014 г.

Первоначальная информация о проведение Открытого запроса предложений № 143 от 24.12.2013 г. размещена на сайте ОАО «Э.ОН Россия» в разделе Закупки.

Ссылка на Уведомление

http://www.eon-russia.ru/purchase/announcement/7514/

Ответственный закупщик: Мубаракова Марина Викторовна т. (495) 545-38-38 (доб. 4871); e-mail: Mubarakova_M@eon-russia.ru