Приложение №1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Техническое обслуживание и аварийный ремонт грузоподъемных механизмов энергоблока №7 ПГУ-400

- Наименование филиала.

Филиал «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» (далее – Заказчик).

- Полное наименование оборудования, место производства Работ.

Список грузоподъемного оборудования представлен в Таблице 1.

Таблица 1

| № | Наименование | Грузо- подъемность, т | Рег.№ | Фирма- производитель | Место производства Работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мостовой двухбалочный грузоподъемный кран | 90/25 | 110352 | Бульбульоглы (Турция) | ТО ПГТЦ Ось 1-2 Ряд A-E отм.+23.750м |
| 2 | Мостовой двухбалочный грузоподъемный кран | 15 | 110353 | Бульбульоглы (Турция) | ТО ПГТЦ Ось 8-9 Ряд A-E отм.+23.750м |
| 3 | Мостовой двухбалочный грузоподъемный кран во взрывозащищенном исполнении | 15 | 110003 | "Конекрейн" (Финляндия) | Машзал ДКС Ось 1-4 Ряд В-А/4 отм.+9.680м |
| 4 | Мостовой двухбалочный грузоподъемный кран | 16 | 110004 | ООО "Лемменс-Троицкий крановый завод" | Машзал ЦНС Ось 4-5 Ряд А-В отм.+7.600м |
| 5 | Мостовой двухбалочный грузоподъемный кран | 5,0 | 404 | ООО "Лемменс-Троицкий крановый завод" | Машзал ЦНС Ось 4-5 Ряд В-С отм.+7.600м |
| 6 | Тельфер электрический | 6,3 | 405 | "Конекрейн" (Финляндия) | ЭП ДКС Ось 6-7 Ряд А-А/1 отм.+10.500м |
| 7 | Тельфер электрический | 2,0 | 403 | "Конекрейн" (Финляндия) | ТО ПГТЦ ГМБ Ось 5-6 Ряд G отм.+6.500м |
| 8 | Тельфер электрический | 8,0 | 402 | "Конекрейн" (Финляндия) | КО ПГТЦ ПЭН-7Б Ось 12-13 Ряд А1-В отм.+6.500м |
| 9 | Тельфер электрический | 8,0 | 401 | "Конекрейн" (Финляндия) | КО ПГТЦ ПЭН-7А Ось 10-11 Ряд А1-В отм.+6.500м |
| 10 | Строительный грузопассажирский подъемник | 1,0 | 247 | "SAFI" (Италия) | КО ПГТЦ КУ Ось 12 Ряд СЕ отм.±0.000м |

- Основание для производства Работ.

Утвержденная программа ремонта на 2014г.

- Цель проведения Работ.

Выполнение работ направлено на обеспечение исправного состояния ГПМ, проводимых в соответствии с требованиями п.9.3.22. ПБ 10-382-00 «ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА И БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ГРУЗОПОДЪЕМНЫХ КРАНОВ» и п.1.6.3. «ПРАВИЛА ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ И СЕТЕЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

- Содержание Работ.

  - Объемы Работ на техническое обслуживание представлены в Таблице 2.

Таблица 2

| Объект ремонта* | Наименование и обозначение оборудования | Технологическое наименование ремонтных Работ или сборочных единиц оборудования | Объем планируемых Работ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ед. изм. | кол-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1-10 | ГПМ ПГУ-400 | Разработка ППР и Плана безопасности проведения работ | шт | 2 |
| 1,2,3,4,5 | Мостовой двухбалочный грузоподъемный кран | Мост/01090103 | шт | 5 |
| 1,2,3,4,5 | Мостовой двухбалочный грузоподъемный кран | Механизм передвижения крана/ 01090203 | шт | 5 |
| 1,2,3,4,5 | Мостовой двухбалочный грузоподъемный кран | Грузовая тележка с механизмом передвижения/ 01090303 | шт | 5 |
| 1,2,3,4,5 | Мостовой двухбалочный грузоподъемный кран | Механизм подъема/ 01090403 | шт | 5 |
| 1,2,3,4,5 | Мостовой двухбалочный грузоподъемный кран | Электрооборудование/ 01090603 | шт | 5 |
| 1,2,3,4,5 | Мостовой двухбалочный грузоподъемный кран | Испытание/ 01090701 | шт | 5 |
| 6,7,8,9 | Тельфер электрический | Механическая часть/ 01220101 | шт | 4 |
| 6,7,8,9 | Тельфер электрический | Электрическая часть/ 01220102 | шт | 4 |
| 10 | Строительный грузопассажирский подъемник | Подъемник грузопассажирский/ 01180102 | шт | 1 |
| 6,7,8,9 | Тельфер электрический | Монорельсы прямолинейные/ 011602 | шт | 4 |

*Обозначение оборудования согласно Таблице 1.

Подрядчик (Исполнитель) в составе конкурсной документации предоставляет комплект сметной документации на стоимость оферты, выполненный в нормативой базе: "Базовые цены на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватные условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению", с указанием ниже перечисленной информации:

а) коэффициенты к базовым ценам на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватные условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению».

Сметная документация должна содержать все планируемые Подрядчиком расходы, включая материалы, механизмы, транспортно-заготовительные и командировочные расходы.

Сметная документация должна быть представлена в электронном виде в одном из форматов: .xls, xlsx, gsf, .xml, с целью проведения экспертизы на правильность применения сметных норм и расценок, выявления несоответствия позиций сметы с расценками нормативной базы, экспертизы цен, нормативов накладных расходов и сметной прибыли.

5.2. Объем возможных аварийных Работ определяется по факту их выполнения и оплачивается согласно п.п.18 Общих положений ЧАСТЬ 17 «БАЗОВЫЕ ЦЕНЫ НА РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ СРЕДСТВ МЕХАНИЗАЦИИ».

Для уточнения объемов Работ по техническому обслуживанию ГПМ на этапе конкурсных процедур ответственный представитель Участника обязан прибыть на производственную площадку ШГРЭС.

- Требования к Подрядчику.

  - Наличие у Подрядчика  свидетельств о допуске к определенным видам работ на опасных производственных объектах в рамках настоящего Технического задания, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного  саморегулируемой организацией в области капитального ремонта объектов капитального строительства в порядке, установленном  Градостроительным кодексом  РФ:

Свидетельство о допуске к работам, выданное саморегулирующим органом, должно содержать п. п. 23.1., 24.1. из «Перечня видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»:

п. 23.1. Монтаж подъёмно-транспортного оборудования;

п. 24.1. Пусконаладочные работы подъёмно-транспортного оборудования.

  - Наличие у Подрядчика специалистов, прошедших проверку знаний в Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору в следующих областях аттестации:

А    Общие требования промышленной безопасности

Б9   Подъемные сооружения

  - Желательно наличие у Подрядчика сертификата соответствия стандарту ISO 9001:2011.

  - Опыт выполнения аналогичных по характеру и объемам Работ на объектах электроэнергетики не менее 3-х лет.

  - Наличие достаточного количества квалифицированного и  аттестованного персонала для выполнения всего комплекса Работ.

  - Подрядчик обязан обеспечить соблюдение своим персоналом и персоналом субподрядных организаций правил внутреннего распорядка энергопредприятия, ПТЭ, ПТБ, ППБ,  предписаний надзорных органов, в том числе для того, чтобы не допустить своими действиями  нарушений требований по охране труда и техники безопасности, а также нормальной эксплуатации действующего оборудования энергопредприятия при производстве Работ. При количестве персонала Подрядчика, в том числе с учётом персонала субподрядных организаций, более 10-ти человек, Подрядчик  обязан обеспечить контроль выполнения требований по охране труда и технике безопасности на рабочих местах работающих бригад со стороны собственных инспекторов по охране труда. При этом при количестве персонала Подрядчика  от 10-ти человек до 50-ти включительно (с учётом субподрядчиков), инспекторы по охране труда должны производить контроль каждого рабочего места не реже 1-го раза в неделю в течение всего периода выполнения Работ по Договору. При количестве персонала Подрядчика  (с учётом субподрядчиков) более 50-ти человек, должно быть обеспечено постоянное присутствие инспекторов Подрядчика  на площадке Заказчика в течение всего времени выполнения Работ по Договору. По результатам контроля состояния дел по выполнению правил охраны труда и техники безопасности персоналом Подрядчика (в т.ч. субподрядчиков), Заказчику предоставляются еженедельные отчёты о проверенных работающих бригадах, с указанием номера наряда, рабочего места, состава бригады, выявленных нарушениях и принятых мерах по их устранению.

  - Наличие у лиц, допущенных к производству Работ, профессиональной подготовки, подтвержденной удостоверениями на право выполнения Работ, в том числе (указываются виды Работ в соответствие со спецификой технического задания):

- в электроустановках до 1000В (руководитель работ по наряду не ниже IV группы);

- работ на высоте;

- верхолазных работ;

- работ с грузоподъёмными механизмами.

Персонал Подрядчика должен пройти проверку знаний Правил, Норм и Инструкций, регламентирующих выполнение Работ и контроль качества в порядке, установленном Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Российской Федерации.

Подрядчик обязан предоставить списки лиц ответственных руководителей работ, производителей работ, членов бригады с указанием соответствующей должности и группы по электробезопасности. Электротехнический персонал обязан пройти дополнительное компьютерное тестирование  и проверку знаний по электробезопасности с помощью программы «Допуск»» в ООТиПК ШГРЭС (требование СОТТА СО-12).

  - Персонал Подрядчика обязан выполнять правила внутреннего распорядка, действующего на энергопредприятии.

  - Желательно наличие у Подрядчика материально-технической базы в районе выполнения Работ.

  - Персонал подрядной организации обязан соблюдать требование Стандарта организации о мерах безопасности при работе с асбестом и асбестосодержащими материалами, а также включать аналогичные условия во все договора субподряда.

  - Подрядчик обязан обеспечить свой персонал необходимыми средствами индивидуальной защиты, спецодеждой и спецобувью в соответствии с типовыми отраслевыми нормами, а также всеми необходимыми инструментами и приспособлениями.

  - Работы должны выполняться специализированными организациями, имеющими опыт работы на аналогичном оборудовании, располагающими техническими средствами, необходимыми для качественного выполнения Работ.

  - В случае привлечения субподрядных организаций Подрядчик обязан предоставить документы привлекаемых субподрядных организаций в объёме, аналогичном предъявляемым к основному Подрядчику на этапе проведения закупочной процедуры.

  - Ответственность за действия субподрядных организаций в целом перед Заказчиком несёт Подрядчик.

  - Наличие необходимой оснастки, средств малой механизации, электро-пневмоинструмента, специнструмента, приспособлений и т.п. за исключением предоставляемых Заказчиком стационарных грузоподъемных машин, установленных на объектах Работ.

  - Наличие у Подрядчика положительных референций на выполнение аналогичных Работ.

  - Подрядчик обязан ежемесячно предоставлять табель рабочего времени персонала, занятого на выполнении работ в соответствии с настоящим Техническим заданием.

  - Подрядчик обязан обеспечить сохранность материалов, оборудования и другого имущества на территории рабочей зоны от начала Работ до их завершения и приемки Заказчиком выполненных Работ.

В составе конкурсной документации должна быть представлены:

- информация о наличии системы управления охраной труда (СУОТ) подтвержденной документально (приветствуется предоставление сертификата соответствия СУОТ на соответствие системе менеджмента OHSAS 18001-2007 или других стандартов);

- сертификат соответствия работ по охране труда (сертификат безопасности) в соответствии со ст.212 Трудового кодекса РФ от 26.12.2001 г.;

- копия приказа по организации работы постоянно-действующей комиссии по проверке знаний работников организации. Копии удостоверений всех членов постоянно-действующей комиссии по проверке знаний работников организации;

- сведения о травматизме на производстве и профессиональных заболеваниях (форма №7-травматизм Приказ Росстата: от 02.07.2008 № 153) за последние 3 года, заверенные статистическим органом.

- Требования к выполнению Работ.

  - Работы должны быть выполнены в соответствии с действующими правилами безопасности, руководящими документами и другими действующими нормативными актами и нормативно-техническими документами в рамках настоящего Технического задания, в том числе:

- Регламент организации. Система менеджмента охраны здоровья и безопасности труда. Правила техники безопасности для подрядных организаций. РО-БРиИ-01.

- СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей», 2004;

- «ПТЭ электрических станций и сетей РФ», 2003;

- РД 153-34.0-03.150-00, ПОТ Р М-016-2001 «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок»;

- СО-СОТТА-12 «Управление безопасностью электрических сетей»;

- РД 153-34.0-03.301-00 «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»;

- ПБ-10-382-00 «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъёмных кранов»;

- ПОТ РМ-012-2000 «Межотраслевые правила при работе на высоте»;

- Стандарт организации «О мерах безопасности при Работе с асбестом и асбестосодержащими материалами на объектах ОАО «Э.ОН России»;

  - Подрядчик обязан выполнить Работы в соответствии с техническими условиями, технологическими картами, технологическими процессами, заводскими инструкциями, ремонтными формулярами и чертежами или проектом производства работ (ППР). При отсутствии вышеперечисленных документов Подрядчик обязан разработать ППР.

- Требования к применяемым оборудованию, материалам и запасным частям.

  - Работы  в объеме Технического задания выполняются  с применением оборудования, запасных частей и материалов Подрядчика.

  - Запасные части и материалы, поставляемые Подрядчиком, Подрядчик приобретает самостоятельно за счёт своих оборотных средств. Подрядчик осуществляет доставку материалов, запасных частей, комплектующих изделий до места выполнения Работ своими силами и за свой счет.

  - Вновь устанавливаемые оборудование, запасные части и материалы должны быть новыми, не бывшими в употреблении, сертифицированы в установленном порядке и иметь сертификаты соответствия, качества, безопасности, паспорта, санитарно-эпидемиологические заключения и гигиенические заключения, разрешения на применение, прочие обязательные документы, дающие Подрядчику право на поставку  данной продукции. Подрядчик обязан представить Заказчику все копии сертификатов, заключений, разрешений и т.д. нотариально заверенные, либо сертификаты заверяются Заказчиком по предоставлении оригинала.

  - Входной контроль запасных частей и материалов, поставляемых Подрядчиком, в соответствии с ГОСТ 24297-87(2001) осуществляется комиссией с участием представителей Заказчика и Подрядчика.

  - При проведении Работ должны использоваться сертифицированные материалы на основании федеральных законов РФ №184-ФЗ от 27.12.2002г. «О техническом регулировании» и №123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

  - В случае использования при выполнении Работ по ремонту запасных частей, произведенных не на заводе-изготовителе оборудования, данные запасные части должны сопровождаться документами, полученными от завода-изготовителя оборудования, разрешающих использование данных запасных частей на данном оборудовании.

  - При проведении Работ на объектах Заказчика категорически запрещено применение асбеста и асбестосодержащих материалов.

В период проведения закупочной процедуры, Участник предоставляет ведомость МТР, необходимых для выполнения Работ, с указанием их стоимости и сроков поставки.

- Этапы и сроки выполнения Работ.

  - Сроки выполнения Работ согласно графику производства Работ:

Срок начала выполнения Работ «01»  марта 2014 года;

Срок окончания выполнения Работ  «31» декабря 2014 года.

  - Заказчик оставляет за собой право по причинам независимым от Заказчика (требования ОАО «Системного Оператора ЕЭС» на основании постановления правительства РФ от 26.07.08г. №484 «Правила вывода объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации») изменить дату вывода энергоблоков в ремонт и скорректировать сроки выполнения Работ, уведомив об этом соответствующим образом Подрядчика.

  - Подрядчик должен предоставить график выполнения Работ на утверждение Заказчику. Сроки выполнения отдельных этапов Работ в графике не могут превышать сроки выполнения этапов Работ, указанных в Договоре. По требованию Заказчика Подрядчиком составляется детальный график проведения конкретных ремонтных Работ.

График производства Работ по

# Техническому обслуживанию грузоподъемных механизмов энергоблока №7 ПГУ-400

| Год | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| месяц | март |  |  | апрель |  |  |  |  | май |  |  |  | июнь |  |  | июль |  |  |  | август |  |  |  |  | сентябрь |  |  |  | октябрь |  |  |  |  | ноябрь |  |  | декабрь |  |  |  |
| декада |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | - выполнение 1-го этапа технического обслуживания (Тельферы электрические Рег.№401, 402, 403, строительный грузопассажирский подъемник Рег.№247) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | - выполнение 2-го этапа технического обслуживания (Мостовые краны Рег.№110352, 0110353) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | - выполнение 3-го этапа технического обслуживания (Мостовые краны Рег.№110004, 404) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | - выполнение 4-го этапа технического обслуживания (Мостовой кран Рег.№110003, тельфер электрический Рег.№405) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Требования к сдаче-приемке Работ.

  - Сдача-приемка Работ осуществляется в соответствии с графиком производства Работ. Сдача Работ может осуществляться поэтапно и в полном объеме по фактическим объемам выполненных Работ путем контрольных обмеров, инспекции всех Работ и подписания акта сдачи-приемки формы КС-2 (или Акта приёмки Работ) совместно со сдачей технической документации по выполненным Работам. Причем в полном объеме сдача Работ должна осуществляться в любом случае, независимо от сдачи отдельных этапов выполняемых Работ.

  - Подрядчик обязан уведомлять Заказчика о сдаче Работ, скрываемых последующими Работами (т.е. Работ, приемка и оценка качества которых невозможна иначе как сразу после их выполнения, до момента начала выполнения последующих Работ). Если скрытые работы выполнены без приемки Заказчиком, Подрядчик обязан за свой счет вскрыть и предъявить Заказчику любую, указанную Заказчиком часть либо весь объем скрытых Работ, с последующим восстановлением вскрытых объемов Работ за счет Подрядчика. Приемка Заказчиком скрытых Работ оформляется сторонами Актом сдачи-приемки скрытых Работ.

  - Сдача Работ должна осуществляться в соответствии со следующими нормативно-техническими документами:

- Регламент организации. Система менеджмента охраны здоровья и безопасности труда. Правила техники безопасности для подрядных организаций. РО-БРиИ-01.

- СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей», 2004;

- «ПТЭ электрических станций и сетей РФ», 2003;

- РД 153-34.0-03.150-00, ПОТ Р М-016-2001 «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок»;

- РД 153-34.0-03.301-00 «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»;

- ПБ-10-382-00 «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъёмных кранов»;

- ПОТ РМ-012-2000 «Межотраслевые правила при Работе на высоте»;

- Стандарт организации «О мерах безопасности при Работе с асбестом и асбестосодержащими материалами на объектах ОАО «Э.ОН Россия»;

  - Недостатки Работ, обнаруженные в ходе сдачи или выявленные в период гарантийной эксплуатации объекта фиксируются в соответствующем акте, подписываемом представителями Заказчика и Подрядчика и с указанием срока и порядка их устранения.

- Документация, предъявляемая Заказчику.

  - Сертификаты и технические паспорта на оборудование и материалы, конструкции, детали и узлы оборудования.

  - Акты дефектации оборудования.

  - Акты о завершении работ и выполненных работ, установленной формы.

  - Перечень дополнительных работ, не предусмотренных проектом.

  - Ремонтные формуляры на отремонтированное оборудование.

  - ППР, разработанные в ходе выполнения Работ.

  - План безопасности проведения работ.

  - Протоколы испытаний мостовых кранов.

  - Табели учёта рабочего времени.

  - Прочие документы на основе обоснованных требований Заказчика.

- Гарантия Подрядчика.

Подрядчик должен гарантировать:

  - Надлежащее качество Работ в полном объеме в соответствии с действующей нормативно-технической документацией.

  - Выполнение всех Работ  в установленные сроки.

  - Возмещение Заказчику причиненных убытков при обнаружении недостатков в процессе гарантийной эксплуатации объекта.

  - Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за причиненный своими действиями или бездействиями ущерб оборудованию и зданиям Заказчика в размере затрат на восстановление.

  - Срок гарантии выполненных Работ устанавливается продолжительностью 12 месяцев с момента подписания итогового Акта приемки выполненных работ