|  | Приложение № 1 к уведомлению № 223 от 06.02.2014 |
| --- | --- |

Техническое задание

на оказание услуг по повышению эффективности производства с использованием инструментов LEAN Production в ОАО «Э.ОН РОССИЯ».

- Характеристика объекта работ

ОАО «Э.OН Россия» сформирована в 2005 году на базе пяти электростанций. В состав компании входят Сургутская ГРЭС-2, Березовская ГРЭС, Шатурская ГРЭС, Смоленская ГРЭС и Яйвинская ГРЭС. Основной вид деятельности Э.OН Россия – производство и продажа электрической и тепловой энергии и мощности.

Реализация проекта планируется на Филиале ОАО «Э.ОН Россия» Шатурская ГРЭС. В рамках проекта планируется также задействовать службы Исполнительного аппарата ОАО «Э.ОН Россия».

Шатурская ГРЭС - филиал Э.OН Россия, расположенный в городе Шатура (Московская область). ГРЭС работает на природном газе, установленная мощность – 1493 МВт. Выработка электростанции по итогам 2012 года составила 5,2 млрд. кВт.ч., производство тепла – 401 тыс. Гкал. Общее количество единиц оборудования – более 80 тыс.

- Цели проекта

Способность задействовать имеющиеся резервы в области использования производственных фондов и трудовых ресурсов существенно влияет на конечную прибыль и является особенно актуальной в условиях конкурентного рынка электроэнергии и мощности.

Главная цель проекта – внедрение Lean Production (Бережливое производство) в Э.ОН Россия, позволяющее  реализовать возможность и способность более эффективно и рационально использовать имеющиеся ресурсы, получая максимальную отдачу при оптимальных затратах без снижения уровня надежности, нарушения требований нормативно-технических документов и законодательных актов РФ.

- Задачи проекта

Задачами проекта являются:

- Оптимизация затрат на ТОиР и эксплуатацию при сохранении требуемого уровня надежности и безопасности работы оборудования;

- Повышение производительности труда технического персоналаи ликвидация или максимальное сокращение всех трудозатрат и временных операций, связанных с лишними перемещениями (деталей, сборок, автомобилей, персонала), простоями персонала, излишними усилиями на администрирование процесса планирования и управления производством;

- Сокращениезатрат на  оплатутруда персонала;

- Повышение качества информационного обмена между подразделениями рамках бизнес-процессов ТОиР, эксплуатации оборудования, а также транспортного обеспечения Филиала;

- Оптимизация процессов эксплуатации оборудования, планирования и выполнения ТОиР,  а также процессов транспортного обеспечения Филиала;

- Формирование в ОАО «Э.ОН Россия» постоянной Lean-команды для реализации внедрения инструментов Lean Production в филиалах Компании;

- Создание условий  для запуска процесса постоянного совершенствования, при котором движение по пути снижения затрат и потерь рабочего времени, осуществлялось бы постоянно, инициировалось  бы не только и не столько администрацией Компании и/или внешними консультантами, а непосредственно исполнителями работ.

В рамках реализации проекта Исполнительопределяет и согласовывает с Заказчиком максимальный потенциал для оптимизации затрат и перечень мероприятий для реализации указанных выше задач.

- Содержание работ по проекту

Работы по проекту содержат следующие этапы:

- Подготовка и начало работ;

- Проведение диагностики;

- Оценка потенциала для оптимизации и разработка рекомендаций, включая презентацию предлагаемых решений;

- Сопровождение реализации рекомендаций, корректировка и доработка.

Проект разделен на две фазы. В рамках первой фазы, которая является частью данного запроса, включены этапы 1) - 3). Требуемая поддержка реализации рекомендаций (этап 4) будет определена на основе предложенных решений. Этот этап будет частью фазы 2 и не является частью данного запроса.

Далее подробно рассмотрены работы в рамках каждого из этапов.

- Этап 1 –подготовка и начало работ.

1.1. Проведение стартового совещания в ОАО «Э.ОН Россия» с руководством заинтересованных подразделений, представление объема и плана работ, методологии ведения проекта, организационной структуры управления проектом.

1.2. Подготовка Устава проекта, включая форматы отчетных документов по проекту и др. документов: риски, открытые вопросы и т.д.

1.3. Подготовка детализированного План-графика работ по проекту.

1.4. Критериальный отбор кандидатов в LEAN-команду из числа персонала Заказчика. Отбор кандидатов основывается на оценке уровня развития профессиональных компетенций  по блокам: аналитические способности, коммуникативные навыки, лидерские навыки, проектный менеджмент операционный менеджмент, эксплуатация и ремонты.

1.5. Обучение персонала Заказчика. Исполнитель проводит обучение сотрудников Заказчика инструментарию LEAN, а также другим методологиям, используемым в процессе реализации проекта для эффективного выполнения совместной работы со специалистами Заказчика.

- Этап 2 - проведение диагностики.

2.1. Направления работы в рамках этапа:

2.1.2.Работы по диагностике. Исполнитель проводит комплексное обследование предприятия, изучает текущую ситуацию и все основные факторы, влияющие на эффективность. Собирает и формализует (оцифровывает) показатели «до», и моделирует  (ставит целью) показатели «после».

2.2. Предмет диагностики:

Предметом диагностики являются процессы эксплуатации оборудования, планирования, подготовки и реализации ТОиР оборудования, а также процессы транспортного обеспечения Шатурской ГРЭС.

2.3. Инструментарий:

Применяемые в ходе диагностики различные виды анализа должны опираться на практические наблюдения и обоснованные предположения.

2.4. Направления работ по диагностике:

2.4.1.Диагностика эффективности процессов эксплуатации, ремонта и ТО  оборудования Филиала включает следующие работы:

- Анализ процессов эксплуатации, ремонта и ТО  оборудования Филиала, подразумевающий инвентаризацию бизнес-процессов, выявление процессов, которые имеют наибольший потенциал улучшений как наиболее приоритетные. Проведение наблюдений за организацией работ эксплуатационного и ремонтного персонала на технологических объектах Филиала.

- Проведение наблюдений за организацией работ эксплуатационного и ремонтного персонала на технологических объектах Филиала.

- Анализ производительности труда эксплуатационного и ремонтного персонала, анализ потерь/причин неэффективного использования рабочего времени персоналом.

- Анализ системы распределения ответственности между инженерно-техническим, эксплуатационным и ремонтным персоналом Филиала, включая ПТО, ОППР, ОТД и другие технические и административные подразделения Филиала.

- Анализ системы коммуникаций персонала, в том числе анализ взаимодействия технического персонала со специалистами Производственного блока Исполнительного аппарата, включая систему документооборота и отчетности.

- Анализ уровня автоматизации процессов эксплуатации, планирования и контроля за выполнением ремонта и ТО, а также эффективность использования систем автоматизации техническими подразделениями Филиала.

2.4.2 Диагностика эффективности процессов транспортного обеспечения Филиала включает следующие работы:

- Анализ системы транспортного обеспечения Филиала и критериев удовлетворенности уровнем транспортных услуг  службами Филиала.

- Определение транспортных функций с недостаточным и избыточным уровнем сервиса для служб Филиала.

- Анализ причин несоответствия планового и фактического уровня сервиса транспортной функции.

- Этап 3 – выявление возможностей для оптимизации и разработка рекомендаций.

По окончанию диагностики Исполнителем определяется максимальный потенциал по сокращению затрат в соответствии  сзадачами проекта и устанавливаются целевые показатели по оптимизации. Для достижения целей Исполнителем разрабатывается перечень мероприятий по повышению эффективности, который затем согласовывается с Заказчиком.

Предложенные мероприятия должны содержать:

- Инициативы по оптимизации процессов  эксплуатации, ремонта и ТО оборудования Филиала, реализация которых обеспечит сокращение ФОТ.

- Инициативы по оптимизации взаимодействия технического персонала внутри Филиала, взаимодействия технического персонала Филиала и Исполнительного Аппарата в ходе осуществления процессов эксплуатации, ремонта и ТО.

- Инициативы, направленные на оптимизацию объемов ТОиР.

- Инициативы по оптимизации процессов транспортного обеспечения Филиала, реализация которых обеспечит сокращение ФОТ.

- Другие инициативы, направленные на сокращение затрат.

Предложенные мероприятия должны быть приоритезированы по получаемому эффекту и времени реализации. Мероприятия не должны носить декларативный характер и иметь четкий план их выполнения. Каждое мероприятие должно быть оценено  по формальным и измеримым показателям: время, ресурсы, себестоимость. Для мероприятий, требующих привлечения инвестиций, должны быть рассчитаны показатели: NPV, IRR, срок окупаемости.

Предложенные мероприятия должны удовлетворять следующим требованиям:

- Предложенные мероприятия не должны дублировать реализованные или планируемые к реализации проекты по оптимизации затрат на Шатурской ГРЭС.

- Реализация мероприятия не должна негативно повлиять на показатели надежности, безопасной эксплуатации и охраны труда.

- Реализация мероприятий должна удовлетворять требованиям Российского законодательства.

- Реализация мероприятий должна удовлетворять нормативным техническим требованиям (НТД): нормативный запас топлива, нормативные показатели эксплуатации оборудования и т.д..

- Срок окупаемости каждого из мероприятий не должен превышать 5-ти лет.

В план реализации предлагаемых мероприятий должны быть добавлены поддерживающие инициативы, направленные на изменение культуры производства, популяризацию идеологии LEAN Production и создание условий для запуска процесса непрерывного совершенствования.

Презентация предложенных мер: Предложенные Исполнителем мероприятия согласовываются руководством Филиала Шатурская ГРЭС, а затем утверждаются руководителями Исполнительного аппарата ОАО «Э.ОН Россия».

- Этап 4 - сопровождение реализации рекомендаций, корректировка и доработка (будет определено в деталях после этапа и не является частью данного запроса).

Утвержденные руководством компании мероприятия реализуются Заказчиком совместно с исполнителем в течение 6-ти месяцев. В этот период реализуются приоритетные мероприятия предложенные Исполнителем и утвержденные Заказчиком. При их реализации контролируется:

- действенность предложенных и принятых мероприятий;

- подтверждение рассчитанного эффекта от их внедрения;

- устойчивость и действенность, необходимых для деятельности предприятия, бизнес процессов;

- отсутствие противоречий действующему законодательству, безопасности и охране труда работников.

При выявлении отклонений ожидаемого результата от рассчитанного в мероприятиях Исполнителя, Исполнитель производит доработку своих мероприятий и предлагает их корректировку, с учетом устранения выявленных несоответствий.

- Объем проекта

Реализация проекта предполагается в следующих структурных подразделениях Филиала Шатурская ГРЭС:

- Парогазотурбинный цех

- Отдел технической диагностики

- Служба эксплуатации

- Котлотурбинный цех

- Электрический цех

- Автотранспортный цех

- Цех тепловой автоматики и измерений

- Химический цех

- Топливо-транспортный цех

- Отдел подготовки проведения и  ремонтов

- Цех централизованного ремонта

- Цех гидросооружений и тепловых сетей

- Производственно-техническая служба

Проект реализуется с привлечением специалистов Производственного блока Исполнительного аппарата ОАО «Э.ОН Россия»

- Сроки проекта

Общая продолжительность проекта – 38 недель. Данный период разделен на 2 этапа. Первый этап, являющийся частью данного запроса, включает в себя 18 недель работы по этапам 1) - 3). Вторая фаза проекта, включающая в себя 20 недель реализации рекомендаций (этап 4) будет определена в результате отдельного запроса позднее.

- Примерный состав отчетных материалов по проекту

В рамках проекта должны быть подготовлены отчетные материалы, содержащие основные разделы (документы в формате MSWord, допускается наличие приложений в форматах других приложений MSOffice):

- Итоговый отчет о выполненной работе, содержащий: результаты диагностики; перечень мероприятий по оптимизации с оценкой эффекта;  план реализации каждого из мероприятий.

- Отчет об обследовании бизнес-процессов с описанием бизнес-процессов «как есть»

- В случае необходимости внесения изменений в процессы, должно быть подготовлено описание процессов «tobe» («как должно быть»)

- Точный перечень и содержание документов будут определены Заказчиком и Исполнителем на этапе согласования Устава Проекта (фаза 1 проекта).

- Требования к Исполнителю.

Специалисты Исполнителя должны иметь практический опыт реализации подобных проектов в российских или зарубежных компаниях. Опыт выполнения специалистами подобных проектов для компаний энергетической отрасли в России и/или за рубежом является дополнительным преимуществом Исполнителя.

Исполнитель не должен разглашать никакую информацию, связанную, полученную или обнаруженную в рамках данного запроса предложений третьим лицам или использовать данную информацию для целей иных, чем подготовка технико-коммерческого предложения.

- Структура предложений Участников

В состав технико-коммерческого предложения должна быть включена следующая информация:

- Описание применяемых подходов и методологий к реализации проекта;

- Поэтапный график выполнения работ по проекту с описанием  выполняемых работ, ожидаемых результатов, указанием используемых ресурсов и трудозатрат;

- Описание организации проекта, структуры проектной команды, включая резюме всех участников команды со стороны Исполнителя, описание ролей членов проектной команды;

- Матрица распределения ответственности между Исполнителем и специалистами Заказчика в привязке к плану работ по проекту;

- Степень загрузки (в % от рабочего времени в течение дня) специалистов Заказчика на проекте, примерный график интервью с ключевыми сотрудниками Заказчика, а также перечень информации, которую должен предоставить Заказчик;

- Перечень выполненных Исполнителем аналогичных проектов, включая краткое описание каждого из проектов (цели проекта, как они были достигнуты в ходе проекта, какие были получены результаты и в какие сроки);

- Наличие предоставленных рекомендательных писем от Заказчиков, в которых подтверждается успешное выполнение проектов, будет рассматриваться как дополнительный плюс при выборе Исполнителя.