Техническое задание изм. № 1

на разработку проекта санитарно-защитной зоны производственной площадки филиала «Смоленская ГРЭС» ПАО «Юнипро» с выполнением оценки риска для здоровья населения

Уровень риска по ОТ: низкий риск.

1. Наименование предприятия: филиал «Смоленская ГРЭС» ПАО «Юнипро».

2. Полное наименование оборудования (системы), место оказания услуг: производственная площадка филиала «Смоленская ГРЭС» ПАО «Юнипро»

3. Основание для оказания услуг:

- Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федеральный закон от 10.01.2002 г. № 7 «Об охране окружающей среды»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- Постановление Правительства РФ от 03.03.2018 г. № 222 «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон»;

- Приказ Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека № 775 от 18.07.2012 г. «Об утверждении административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по предоставлению государственной услуги по выдаче на основании результатов санитарно-эпидемиологических экспертиз, расследований, обследований, исследований, испытаний и иных видов оценок, оформленных в установленном порядке, санитарно-эпидемиологических заключений.

- Приказ Минэкономразвития России от 23.03.2016 № 163 «Об утверждении требований к системе координат, точности определения координат характерных точек границ СЗЗ, формату электронного документа, содержащего сведения о границах СЗЗ»

- прочие нормативно-правовые акты, действующие на момент разработки и согласования проекта.

4. Цель оказания услуг.

Разработка и согласование проекта санитарно-защитной зоны производственной площадки филиала, находящейся по адресу Смоленская область, Духовщинский район, посёлок Озёрный, с целью подтверждения достаточности размера уже установленной границы санитарно-защитной зоны после изменения уровня воздействия на окружающую среду вследствие ввода в эксплуатацию отопительной котельной.

5. Содержание услуг.

В состав объёмов услуг должно быть включено:

- графические материалы: карта (план) объекта землеустройства в бумажном и электронном виде;

- натурные наблюдения в объёме, предусмотренном действующим санитарным законодательством;

- обоснование неизменности размеров санитарно-защитной зоны на основании выполненных расчетов и оценки данных натурных наблюдений (на существующее положение и перспективу по данным мониторинга);

- расчёт оценки риска для здоровья населения;

- свод данных, полученных в ходе оказания услуг, в единый проект (СЗЗ), оформленный в соответствии с действующим законодательством;

- согласование разработанной документации с куратором филиала «Смоленская ГРЭС» ПАО «Юнипро» до передачи на согласование в надзорных органах;

- согласование разработанной документации во всех инстанциях, которые определены действующим законодательством на момент согласования, внесение изменений, устранение замечаний;

- получение документов об установлении санитарно-защитной зоны;

- подготовка графических и текстовых материалов для внесения границ санитарно-защитной зоны в Единый государственный реестр недвижимости;

- прохождение процедуры внесения границ санитарно-защитной зоны в Единый государственный реестр недвижимости.

6. Требования к Исполнителю.

6.1. Обязательные требования:

6.1.1. Исполнитель обязан оказать услуги собственными силами или с привлечением третьих лиц (субподрядных организаций), только с письменного согласия Заказчика. В случае привлечения субподрядных организаций, Исполнитель обязан предоставить документы привлекаемых субподрядных организаций в объёме, аналогично предъявляемым к основному Исполнителю, на этапе проведения закупочной процедуры.

6.1.2. Опыт работы в области разработки проектов не менее 3 лет.

6.1.3. Опыт в согласовании проектов санитарно-защитной зоны для объектов, относящихся к I категории в соответствии с СанПиНом 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

6.1.4. Наличие достаточного количества квалифицированного персонала для оказания всех услуг по техническому заданию (не менее одного человека).

6.1.5. Наличие достаточного количества профессиональных кадров и аттестованного персонала для оказания вышеуказанных услуг (не менее одного человека).

6.1.6. Исполнитель обязан обеспечить свой персонал всем необходимым для оказания услуг оборудованием, лицензированным программным обеспечением.

6.1.7. Наличие необходимых документов, предусмотренных действующим законодательством для оказания вышеуказанных услуг:

- сертификаты соответствия программного обеспечения;

- при проведении натурных наблюдений действующий аттестат аккредитации лаборатории, наличие в области аккредитации компонентов, физических факторов, подлежащих наблюдению;

- наличие у организации, проводящей экспертизу проекта санитарно-защитной зоны, аттестата аккредитации;

- наличие у кадастрового инженера действующего аттестата и права вести кадастровую деятельность;

- прочие разрешительные документы.

6.2. Желательные требования:

6.2.1. Желательно наличие положительных референций об оказании аналогичных услуг за последние три года.

7. Требования к оказанию услуг.

7.1. Исполнитель обязан оказать услуги в соответствии с техническим заданием.

8. Сроки оказания услуг.

9.1. Срок начала оказания услуг: с 03 февраля 2020 года.

9.2. Срок окончания оказания услуг: по 29 мая 2021 года.

9.3. График выполнения:

- с 03 февраля - март 2020 год – запрос исходных данных для разработки проекта, ознакомление с имеющейся проектной документацией;

- апрель -  декабрь 2020 года – проведение натурных обследований;

- ноябрь 2020 года – январь 2021 года – разработка проекта санитарно-защитной зоны, его согласование с представителями филиала;

- февраль -  29 мая 2021 года – согласование проекта в надзорных органах, внесение границ санитарно-защитной зоны в ЕГРН.

9. Требования к сдаче-приёмке оказанных услуг.

9.1. Приемка в целом производится куратором филиала «Смоленская ГРЭС» ПАО «Юнипро» в соответствии с договором и в соответствии с требованиями действующих нормативно-технических документов.

9.2. Недостатки услуги, обнаруженные в ходе приемки или в период согласования и экспертизы документации, устраняются Исполнителем в согласованные с Заказчиком сроки, не превышающие сроки сдачи услуг по Договору.

10. Документация, предъявляемая Заказчику.

10.1. Итогом оказания услуг должен стать проект санитарно-защитной зоны производственной площадки филиала «Смоленская ГРЭС» ПАО «Юнипро». Заказчику должны быть переданы следующие документы:

- утвержденный проект санитарно-защитной зоны, прошедший экспертизы, необходимые в соответствии с действующим законодательством, на бумажном носителе в 3-х экземплярах, 1 экземпляр в электронном виде;

- оригиналы экспертного заключения, санитарно-эпидемиологического заключения и Решения Главного государственного санитарного врача об установлении санитарно-защитной зоны в 1 экземпляре;

- оригиналы результатов натурных наблюдений в 1 экземпляре;

- оригинал решения о внесении в ЕГРН границ санитарно-защитной зоны производственный площадки в 1 экземпляре.

11. Гарантия Исполнителя Услуг.

Исполнитель должен гарантировать:

11.1. Надлежащее качество Услуг в полном объёме в соответствии с действующей нормативно-технической документацией, действующими нормативно-правовыми актами, санитарным законодательством.

11.2. Оказание Услуг в установленные сроки.

11.3. За неисполнение или ненадлежащие исполнение обязательств по договору исполнитель несет имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством и иными правовыми актами Российской Федерации.

11.4. Срок гарантии оказанных услуг устанавливается продолжительностью 1 год с момента подписания акта приемки выполненных работ.